# Zápis č.7

## Schůzka týmu Automatické vypouštění meteobalónu

Datum: 23.4.2013 18:00

Přítomni: Jakub Kákona, Eva Pomíchalová, Pavel Jícha, Ondřej Hanuš, Zbyněk Poskočil

Omluveni:  -

Program:

- Info

- Úkoly z minula

- Svn

- Testování přepálení provázku

- Jakubův smeťák

Info

EP info – p. Roháč zatím neodepsal. P. Kráčmarovi zavolá zítra. Na IRO potřebujeme jen závěrečnou zprávu a prezentaci. Příští týden schůzka nebude, je Majáles a následně státní svátek.

Úkoly z minula

Pavel sežene redukci (redukce není, strojaři jí můžou udělat, bylo dohodnuto, že do 300,-Kč je to ok) a naplní lahev u strojařů (jde tam zítra, do pátku dodá info o naplnění/nenaplnění lahví).

Ondra sežene z lékárny do úterý. Jakub předložil návrh na náhradní řešení v případě, že by ventil nefungoval. Bude naskenováno jako příloha (EP ještě dnes). Ventil nemáme a nebude. Nepodařilo se sehnat žádný vhodný, ventily z lékárny jsou nevhodné, propouští oběma směry. Vracíme se zpátky k zatavování. Návrh z minula (příloha zprávy č. 6)

Redmine byl aktualizován.

Programátory – Zbyňkovi nefungují. Zbyněk stále řeší. Do pátku info o stavu.

Pavel hledá lepší model pro komunikaci se zemí.

Svn

Dokumenty se nahrávají na svn. Ode dneška budou zápisy pouze na svn (pto). Ondra si nainstaluje do zítřka Tortoise a zpřístupní obě svnka (mlab i pto).

Jakubův smeťák

Deska pro přepalování provázků. Model výškoměru, na kterém budeme testovat přesnost našeho výškoměru v laboratoři. Nejhorší varianta: mohli bychom testovat eventuálně v laboratoři na FJFI (Jakub by to mohl zařídit). Nový programátor pro Zbyňka. Odpory, drátky, tavička.

Testování pro odpal gilotiny. Doba přepálení cca 3s. Dostačující pro náš prototyp.

Následně proběhla diskuze technických řešení přetavení trubice pro vypuštění balónu. Nutnost vyzkoušet několik variant řešení a vybrat to nejlepší.

SHRNUTÍ ÚKOLŮ

Pavel – dořešit lahve, ventil a jejich napouštění. Stejně tak dořešit komunikaci se zemí. Info do pátku.

Ondra – Tortoise, vyřešit s Jakubem vypouštění balónu.

Zbyněk – pokračování práce na programátorech. Info do pátku.

Eva – kontaktovat Kráčmara. Pokusit se zařídit laborku s Pačesem. Pokud se to podaří napíše sms.