# Zápis č.5

## Schůzka týmu Automatické vypouštění meteobalónu

Datum: 26.3.2013 18:00

Přítomni: Jakub Kákona, Eva Pomíchalová, Pavel Jícha, Ondřej Hanuš, Zbyněk Poskočil

Omluveni:

Program:

- Šrot

- Legislativa

- Box

- Pracovní seance

- Info

Šrot

Ventil na lahev s héliem, ventil z akvaristiky, který pravděpodobně nepoužijeme, protože má malý průřez (velký odpor), hledání vhodného zpětného ventilu pokračuje. 2 prázdné lahve od hélia na testování. Prototyp zařízení na odřezávání balónu (chybí pružiny – sežene Ondra). Prototyp odpalovacího systému pro zařízení na odřezávání balónu (stavebnice MLAB). Programátor na Atmel.

Proběhla demonstrace prototypů.

Legislativa

Nový kontakt z ÚCL Ondrovi neodpovídá. Dohodnutá schůzka s p. Kráčmarem z ŘLP ve středu 3.4. 10:00 NTK. Účastní se Eva a Ondra. Jakub možná po Skypu.

Box

Prodávají se bezdotykové koše cca (1000-2000 Kč). Koše byly zavrhnuty, protože jsou moc malé. Seženeme menší popelnici a víko budeme otevírat pružinou.

Pracovní seance

Pracovní seance bude 7.4. od 10:00 na Masarykově koleji. Místnost zajistí Zbyněk. Pavel musí sehnat balón. Eva popelnici.

Info

Schůzka s panem Roháčem bude ve druhém dubnovém týdnu. Přesnější info dodá Eva.

SHRNUTÍ ÚKOLŮ

Sehnat popelnici – Eva (7.4.)

Sehnat balon – Pavel (7.4.)

Sehnat pružiny – Ondra (7.4.)

Vyřešit problém s programátorem – Zbyněk (7.4.)